2. Bối cảnh

RikkeiReTech là nền tảng mua bán điện thoại, laptop cũ. Sprint 2 tuần (10 ngày làm việc) vừa kết thúc. Scrum Team họp Sprint Retrospective 45 phút: Product Owner Thảo, Scrum Master Duy, Developers Hải, Linh, Nam, Quỳnh. Bạn đóng vai Duy.

Nhật ký Sprint:

| Mã | Sự việc |
| --- | --- |
| DT-01 | Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. |
| DT-02 | Product Owner thường trả lời câu hỏi của Developers sau hơn 1 ngày; 2 Product Backlog Item (PBI) phải chờ. |

3. Nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn: 3S

Lý do:

+ Cả nhóm sẽ hành động ngay lập tức

+ Cả nhóm sẽ tốn ít thời gian để thực hiện trong Sprint Retrospective

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop vì không nên kiểm tra tất cả vào những ngày cuối |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop, vì không nên nộp báo cáo muộn vào ngày cuối |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start, nên bắt đầu lọc giá theo nhu cầu người mua vào Sprint sau |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Continue, nên bắt đầu kiểm thử việc trên điện thoại |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT - 01 | quy trình | Kiểm thử muộn vào những ngày cuối |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Hãy kiểm thử vào ngày trước những ngày cuối | Developers kết với với Tester | Hãy kiểm tra lại lần cuối trước khi được đưa vào Sprint Review | Biên bản cuộc họp và burndown chart nếu thấy mấy ngày cuối vẫn còn cao |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 - > H2 -> H5 -> H1 -> H6

Hoạt động bị loại: H4

lý do: Scrum Master không nên chọn giải pháp cho cả nhóm theo mà phải là Product Owner cùng với cả nhóm chọn giải pháp chứ không phải cá nhân

Lời mở đầu:

Thưa toàn thể Scrum Team. Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có một điểm khởi đầu và một điểm dừng chân. Thế nhưng, sự ra đi của thời gian chúng ta làm thêm giờ cho buổi Sprint Retrospective để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người ở lại. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và xúc động này, thay mặt cho Product Owner, tôi xin Host buổi Sprint Retrospective này để đưa thời gian của các bạn về nơi an nghỉ cuối cùng.